- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018                                                с.Подгорное                                                       № 54

Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорнском сельском поселении на 2018-2021 годы и на перспективу до 2023 года"

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подгорнского сельского поселения Чаинского района, Постановлением главы Подгорнского сельского поселения от 23.10.2013 г. №32 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Подгорнское сельское поселение", Администрация Подгорнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорнском сельском поселении на 2018-2021 годы и на перспективу до 2023 года" (прилагается)

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Подгорнского сельского поселения Чаинского района Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Подгорнского сельского поселения                                                    А.Н. Кондратенко

Утверждена

Постановлением Администрации

Подгорнского сельского поселения

от 03.05. 2018 г. №  54

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорнском сельском поселении

на 2018 – 2021 и на перспективу до 2023 года»

с. Подгорное

1. Паспорт Программы

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорнском сельском поселении на 2018-2021 годы и на перспективу до 2023 года». |
| --- | --- |
| 2. Правовые основы разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. Дата утверждения программы | 03.05.2018 г. |
| 4. Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 5. Задачи программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия топливно- энергетических ресурсов; - обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| 6. Сроки реализации программы | 2018-2021 года. |
| 7. Ожидаемые результаты программы | - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| 8. Объемы и источники финансирования программы, в т.ч. по годам | Источник финансового обеспечения реализации программы – местный бюджет. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 220 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 80,00 тыс. рублей; в 2020 году - 70,00 тыс. рублей; в 2021 году - 70,00 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2018- 2021 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Подгорнского сельского поселения. |
| 9. Основные механизмы мониторинга реализации программы | Для осуществления мониторинга реализации программы назначено должностное лицо, ответственное за реализацию Программы (далее - ответственное лицо). Ответственное лицо будет направлено на обучение по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании: - данных из форм статистического наблюдения; - данных из ежеквартального анализа реализации Программы. Анализ реализации программы осуществляет ответственное лицо путем ежеквартального и итогового ежегодного представления руководителю организации результатов выполнения программы и предложений по её совершенствованию (уточнению). Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, динамики их изменения и полученных значений. В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться. |

2. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Муниципальной Программы

Подгорнское сельское поселение Чаинского района (далее сельское поселение) включает в себя 11 населенных пунктов.

Расположено поселение в центре Чаинского района. По северной окраине его протекает река Чая (левый приток р. Обь), с юга  в неё впадает р. Икса

В МО «Подгорнское сельское поселение» входит 11 сельских населенных пунктов: с. Подгорное, с. Сухой Лог, с. Чемондаевка, с. Ермиловка, с. Мушкино,

п. Черепушки, п. Элитное, п. Трудовой, д. Кирпичное, д. Минеевка,

д. Григорьевка.  Административный центр поселения – с. Подгорное.

Территория муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» входит в состав муниципального образования «Чаинский район».

Численность населения на 01.01.2018 года составляет 6609 человек.

Общая площадь поселения в административных границах - 114,0 тыс. га (15,7% от площади Чаинского района),

На территории сельского поселения на 01.12.2017г. 153 индивидуальных предпринимателя.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ПАО "Томскэнергосбыт"

Газоснабжение в Подгорнском сельском поселении осуществляется посредством индивидуальных газобалонных установок. Газификация населенных пунктов отсутствует.

На территории сельского поселения преобладающий вид отопления в жилом секторе – печное, используются дрова.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности в условиях роста энергоресурсов.

В помещении администрации Подгорнского сельского поселения есть водоснабжение и водоотведение. Основными источниками потребления электроэнергии является оргтехника и освещение.

В течении последних лет произведен постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. При анализе потребления электроэнергии наблюдается тенденция к понижению потребления электроэнергии:

Администрация Подгорнского сельского поселения

за 2015 год – 5 602 кВт.

за 2016 год – 5 857 кВт.

за 2017 год – 6 333 кВт.

Гараж администрации Подгорнского сельского поселения

за 2015 год – 6 144 кВт.

за 2016 год – 5 553 кВт.

за 2017 год – 4 650 кВт.

Уличное освещение Подгорнского сельского поселения

за 2015 год – 153 262 кВт.

за 2016 год – 163 109 кВт.

за 2017 год – 132 756 кВт.

На территории Подгорнского сельского поселения установлено 463 светоточки уличного освещения. Из них 168 шт. светодиодных, 5 шт. натриевых, 90 шт. ртутных мощностью 400 Вт. и 200 шт. ртутных с мощностью 250 Вт.

В планах на 2018-2021 года произвести замену старых светильников на энергосберегающие.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1 Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Оснащение приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2021 и на перспективу до 2023 года.

Реализация программы предусмотрена    в 2 этапа:

первый этап-2018-2019 годы;

второй этап-2020-2021 год.

Не позднее  конца 2019 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

Перечень основных мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| --- | --- | --- |
| 2 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет Подгорнского сельского поселения |
| 3 | Установление лимитов потребления потребляемых энергетических ресурсов | Не требует затрат |
| 4 | Утепление оконных проемов и фундамента в здании администрации в с. Подгорное | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счёт средств местного бюджета.

Основание планируемых объёмов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет   220 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году -  0,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 80,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 70,00 тыс. рублей.

в 2021 году - 70,00 тыс. рублей.

Объём финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Подгорнского сельского поселения Чаинского района на очередной год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

- Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие

оценить ход реализации Программы

| № п/п | ### Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Подгорнского сельского поселения; | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы. | тыс. руб. | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | экономия электрической энергии | тыс. кВт. тыс. руб. |  | 0,1 0,6 | 0,1 0,8 | 0,1 1,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Подгорнском сельском поселении

на 2019 - 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | 220,0 |  | 80,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | Местный бюджет | 3 кв.2019 3 кв.2020 3 кв.2021 | Администрация Подгорнского сельского поселения |
| 2 | Установление лимитов потребления энергоресурсов | - | - | - | - |  |  |  | - | 1кв.2019 1кв.2020 1кв.2021 | Администрация Подгорнского сельского поселения |
| 4 | Утепление оконных проемов и фундамента в здании администрации в с. Подгорное | - | - | - | - |  |  |  | - | 3 кв.2018 | Администрация Подгорнского сельского поселения |
|  | ВСЕГО | 220,0 | 0,0 | 80,00 | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20____г.

| №п.п. | Наименование показателей программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонения |

Глава

Подгорнского  сельского поселения     _________________________ __________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _________________________ ___________________

Специалист администрации           _________________________ ___________________

Приложение 4

к муниципальной программе

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20___г.

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | Объем, тыс. руб. |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт | отклонения |  |  | количество |  |  |  |  |  | Ед. изм. | план | факт |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  | отклонения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Подгорнского сельского поселения         __________________________________                              __________________________

(подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                              _________________________________                             __________________________________

Специалист администрации              _________________________________                               _____________________________